| 주차 | 3주차 | 기간 | 20.03.30 ~ 20.04.05 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한 일 요약 |  |  |  |  |  |

<상세 수행내용>이곳에 수행내용을 상세하게 기록

각자 작업한 내용 적기 ↓

김지영

1 Chapter1 – 시드의 집 스크립트 작성 Chapter1에 대한 스크립트를 작성해서 팀원에게 전달함 2 로우 폴리곤 맵으로 변경 후 채색 작업을 진행 3 집 모델링 작업

구건모

소비할 수 있는 아이템일 경우 단축키 등록을 통해 단축키 슬롯에 등록 기능을 추가 관련 UI 및 기능 제작 기존에 애니메이션 변환에 사용되는 상태클레스를 따로 분리하여 제작

이예지

- 회의를 통해 결정된 사항을 반영하여 캐릭터 회전 구현 - Idle 애니메이션 보완 / 낙하, 착지 애니메이션 제작

| 문제점 정리 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 |  |  |  |  |
| 다음주차 | 4주차 |  | 다음기간 | 20.04.06 ~ 20.04.12 |
| 다음주 할 일 | 김지영 |  |  |  |
|  | 구건모 | 씨앗 발사 데이터 넘기기, 아이템 앞에 가면 뜨게 하기 |  |  |
|  | 이예지 | 캐릭터 회전 보완, 씨앗 발사해서 심기 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |  |