| 주차 | 2주차 | 기간 | 20.03.22 ~ 20.03.29 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한 일 요약 |  |  |  |  |  |

<상세 수행내용>이곳에 수행내용을 상세하게 기록

각자 작업한 내용 적기 ↓

김지영

집 모델링 제작 5가지 타입으로 더 제작해야 함 터레인으로 지형 제작 맥스에서 로우 폴리로 변경

구건모

퀘스트 UI와 흐름 제작 퀵슬롯 틀 제작

이예지

- Idle 애니메이션 제작 - 마우스로 카메라 이동시키는 부분 수정 -발사 보조 카메라 수정

| 문제점 정리 | 유니티로 작업한 채색 데이터가 맥스에서는 불러지지 않는다. 유니티에서 너무 high-Polygon이라 수정이 필요했음 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | 맥스에서 Import해서 MultiRes 명령어를 사용해서 폴리 수를 낮춤 |  |  |  |
| 다음주차 | 2주차 |  | 다음기간 | 20.03.30 ~ 20.04.05 |
| 다음주 할 일 | 김지영 | 시작의 마을 집 모델링 하기 전부 완성 채색 안되는 이유 알아보기 |  |  |
|  | 구건모 | 퀵슬롯 기능 추가, 캐릭터 상태 클레스 제작 |  |  |
|  | 이예지 | 애니메이션 2개 제작, 발사 지점에 식물이 자라도록 구현. |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |  |